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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    с.п. Ш А Л У Ш К А
Чегемского муниципального района КБР  

         Адрес: КБР,с.п.Шалушка,ул.Ленина 60 «а»                  тел. 7-31-75, 7-34-36                 аdm_shalushka@mail.ru
	


29.05.2026г.

                                                        ПОСТАНОВЛЕНЭ №
                                                        БЕГИМ №  
                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116


[bookmark: _Hlk189572576]«Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027г.г. предприятий и организаций, находящихся на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

	В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики к предстоящему 2026-2027 года отопительному периоду, повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям, администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке предприятий и организаций, находящихся на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации с. п. Шалушка Тлупова Алика Анурбиевича.



Глава администрации
с. п. Шалушка                                                                                            А. А. Керефов                                                                     






Утвержден                                                                                                                                                  
                     Постановлением                                                                                                                                                             
    администрации
сельского поселения Шалушка
Чегемского муниципального района                                                                                                                                     
                                                                                от 29.05.2026г. № 116
                                                        
План
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг.
предприятий и организаций, находящихся на территории
сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

	Наименование объектов
	Наименование работ
	Процент готовности
	Срок окончания работ
	Ответственный за проведение

	Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики - ул. Ленина, д.60 «а»
	Утепление крыши, подвального помещения,
 проверка кранов. Проверка электрооборудования
	
	до 10.10.2026г.
	Заместитель главы администрации с.п. Шалушка Тлупов А.А.

	Котельная 60- и квартирного дома – ул. Ленина, д. 60
	Косметический ремонт в котельной;
промывка системы отопления; проверка кранов, арматуры, ремонт оборудования. Проверка электрооборудования
	
	до 10.10.2026г.
	Директор МУП «Чегемские тепловые сети»     
 М.Х. Оришев

	Котельная МКОУ СОШ №1 – ул. Юанова, д.1
	Косметический ремонт в котельной;
промывка системы отопления; проверка кранов, арматуры, ремонт оборудования. Проверка электрооборудования
	
	до 10.10.2026г.
	Директор МУП «Чегемские тепловые сети»     
 М.Х. Оришев 


	МКОУ СОШ №1
с.п. Шалушка -ул. Юанова, д.1
	Утепление крыши, подвального помещения,
проверка кранов. Проверка электрооборудования
	
	до 10.10.2026г.
	Директор МКОУ СОШ №1 с. п. Шалушка Кучменов З.А.; Заместитель
директора МКОУ СОШ №1 по АХЧ Кучменов А.Б.


	МКОУ ДО №1 с.п.Шалушка – ул. Ленина, 60 /1
	Утепление крыши, проверка кранов, проверка электрооборудования.
	
	до 10.10.2026г
	Заведующая ДО Амшокова М.Б., Заместитель
директора МКОУ СОШ №1 по АХЧ Кучменов А.Б.

	Котельная МКОУ СОШ №2 им. Кешокова А.П. – пер. Нибежева, д.8
	Косметический ремонт в котельной;
промывка системы отопления; проверка кранов, арматуры, ремонт оборудования. Проверка электрооборудования
	
	до 10.10.2026г
	Директор МУП «Чегемские тепловые сети»     
 М.Х. Оришев 


	МКОУ СОШ №2 им. Кешокова А.П. – пер. Нибежева, д.8
	Утепление крыши, подвального помещения,
 проверка кранов. Проверка электрооборудования
	
	до 10.10.2026г
	Директор МКОУ СОШ №2
Куралова Мадина Львовна; 
завхоз МКОУ СОШ №2 им. Кешокова А.П. 

	Котельная многоквартирных домов в микрорайоне Кирзавод – ул. Кирзавод, д. 10; д.12; д14. 
	Косметический ремонт в котельной;
промывка системы отопления; проверка кранов, арматуры, ремонт оборудования. Проверка электрооборудования
	
	до 10.10.2026г
	Управляющая организация.
Оператор котельной   

	МКУ ДО «Спортивная школа с.п.Шалушка» - пер. бр. Тлуповых, д. 3
	 Проверка кранов, арматуры, ремонт оборудования. Проверка электрооборудования
	
	до 10.10.2026г
	Директор МКУ ДО «Спортивная школа с. п. Шалушка»
 Керефов З.Х.; Заместитель директора по АХЧ Энеев Р.К.

	ВА с. п. Шалушка ГБУЗ «ЦРБ им. А. А. Хацукова» - ул. Ленина, д.60
	 Проверка кранов, арматуры, ремонт оборудования. Проверка электрооборудования
	
	до 10.10.2026г
	Заведующая ВА с.п. Шалушка ГБУЗ  «ЦРБ им. А. А. Хацукова» - Кимова Л.В; Завхоз ГБУЗ  «ЦРБ им. А. А. Хацукова» 
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